ORIGAMILearn

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI — IMPLEMENTATION PLAN

PRM393 · Flutter / Firebase / SQLite

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

ORIGAMILearn là ứng dụng di động Flutter kết hợp hướng dẫn gấp giấy origami với học từ vựng tiếng Nhật theo phương pháp spaced repetition (SM-2). Ứng dụng gồm 12 màn hình, 3 cấp độ người dùng (Guest / Free / Premium) và sử dụng Firebase làm backend cùng SQLite lưu trữ local.

Kế hoạch này chia việc triển khai thành 7 phase rõ ràng, từ scaffold đến polish, đảm bảo luồng demo cho báo cáo PRM393 hoạt động mượt mà.

# PHẦN 1: THỨ TỰ ƯU TIÊN & GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI

## 1.1  Bảng Kế hoạch theo Phase

| Giai đoạn | Màn hình / Tính năng | Thời gian ước tính | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 – Scaffold | Cấu trúc thư mục, dependencies, theme, routing | 0.5 ngày | 🔴 Bắt buộc đầu tiên |
| Phase 1 – Auth | S01 Onboarding · S02 Login/Register (Firebase Auth) | 1–1.5 ngày | 🔴 Cao |
| Phase 2 – Core Browse | S03 Home · S06 Collection Detail · S07 Model Detail | 2 ngày | 🔴 Cao |
| Phase 3 – Fold Core | S09 Fold-Step 🎯 · S12 Complete & Quiz | 2–3 ngày | 🔴 Cao |
| Phase 4 – Module Fold | S10 Fold-Step 🧩 · S11 Assembly Guide | 1.5 ngày | 🟡 Trung bình |
| Phase 5 – Vocab & Progress | S05 Word Vault (SQLite) · S04 Gamification Profile | 1.5 ngày | 🟡 Trung bình |
| Phase 6 – Payment Mock | S08 Mock Payment Bottom Sheet · Luồng unlock | 0.5 ngày | 🟢 Thấp |
| Phase 7 – Polish | Animation, edge-case, guest restrictions, final QA | 1 ngày | 🟢 Thấp |

## 1.2  Chi tiết từng Phase

### Phase 0 — Project Scaffold (Bắt buộc đầu tiên)

- Khởi tạo Flutter project: flutter create origami_learn

- Thêm toàn bộ dependencies vào pubspec.yaml (xem Phần 4)

- Tạo cấu trúc thư mục theo thiết kế (xem Phần 2)

- Thiết lập Dark Theme với màu Amber (#C07000) và Teal (#00796B) trong app/theme.dart

- Cấu hình GoRouter với 12 named routes trong app/router.dart

- Kết nối Firebase (chạy flutterfire configure)

💡 Phase 0 hoàn thành khi app chạy được trên emulator và không có lỗi import.

### Phase 1 — Authentication (S01 · S02)

- S01 Onboarding: PageView 3 slide + dot indicator. Kiểm tra SharedPreferences isFirstTime.

- S02 Login/Register: Tab toggle, TextFields email/password, Firebase Auth email + Google Sign-In.

- Xây dựng auth_provider.dart theo dõi stream authStateChanges và phân loại userType.

- Xử lý 3 state của form: Default / Loading (CircularProgressIndicator trên button) / Error (text đỏ dưới field).

💡 Luồng Guest: Nhấn 'Trải nghiệm ngay' → SharedPreferences lưu isGuest=true → vào S03 mà không tạo Firebase account.

### Phase 2 — Core Browse (S03 · S06 · S07)

- S03 Home Dashboard: Grid 2 cột collections, AppBar chào mừng, thẻ 'Tiếp tục gấp', Bottom Navigation.

- S06 Collection Detail: Duyệt mẫu gấp, phân biệt Free (🔓) / Locked (🔒) / Completed (✅).

- S07 Model Detail: Ảnh preview, thông số kỹ thuật, bảng chọn màu giấy, nút 'Bắt đầu gấp'.

- Tích hợp origami_service.dart đọc Firestore (hoặc seed JSON nếu offline).

- Áp dụng access control: Guest chỉ thấy Con hạc, Free thấy mẫu Free, Premium thấy tất cả.

### Phase 3 — Fold Core (S09 · S12)  ← Demo quan trọng nhất

- S09 Fold-Step 🎯: ProgressBar bước, ảnh/GIF pinch-to-zoom, chỉ dẫn tiếng Việt chứa từ JP gạch chân.

- JapaneseTooltip widget: Tap từ JP → popup kanji + romaji + nghĩa Việt + nút '⭐ Lưu từ vựng'.

- Lưu từ vựng xuống SQLite (saved_vocabulary) thông qua vocab_service.dart.

- S12 Complete & Quiz: Animation pháo hoa (Lottie), +50 XP cập nhật progress_service.dart, 3 câu quiz 4 đáp án từ vocabulary đã gặp trong session.

- Cập nhật streak ngày học, flag needs_review cho từ trả lời sai quiz.

💡 Phase 3 là phase quan trọng nhất cho demo. Ưu tiên hoàn thiện luồng S07 → S09 → S12 → S03 trước.

### Phase 4 — Module Fold (S10 · S11)

- S10 Fold-Step 🧩: Tương tự S09 nhưng thêm bộ đếm Module (e.g. Module 2/4) và progress kép.

- Popup giữa các module: 'Tiếp tục gấp module tiếp theo?' hay 'Lắp ráp ngay?'

- S11 Assembly Guide: GIF ráp khớp, tiến trình lắp (Ráp bước 1/3), vocab JP phát sinh thêm.

- Nút 'Xác nhận' bước cuối S11 → S12 (dùng lại màn hình Complete từ Phase 3).

### Phase 5 — Word Vault & Gamification (S05 · S04)

- S05 Word Vault: List từ từ SQLite, Filter chips (Tất cả / Đã thuộc / Cần ôn), search bar, nút 🔊 phát âm (audioplayers).

- Nút 'Ôn tập nhanh': Lọc từ needs_review=1 → mở S12 ở chế độ Vocab Review (không cần gấp xong).

- S04 Profile: Hiển thị Lv, XP bar, Streak 🔥, badges, Origami Roadmap dạng cây (Custom Paint hoặc flutter_flow).

- Tap checkpoint Roadmap → điều hướng tới S07 tương ứng (dùng GoRouter với modelId param).

### Phase 6 — Mock Payment (S08)

- S08 ModalBottomSheet: Tên collection + giá 29.000đ + danh sách quyền lợi + nút 'Xác nhận mua (Mock)'.

- payment_service.dart: delay 1.5s → set unlockedCollections trong SQLite → đóng sheet → reload S06.

- State: Processing (loading indicator) → Success (Lottie checkmark hoạt họa).

### Phase 7 — Polish & Final QA

- Kiểm tra toàn bộ restriction theo Access Control Matrix (Bảng 1 của Screen Spec).

- Demo account: tạo sẵn 1 Firestore user có isPremium=true để demo toàn bộ tính năng.

- Test edge cases: mất mạng giữa chừng, gấp dở dang rồi thoát app, quiz khi chưa có từ nào.

- Tối ưu animation S12 (pháo hoa) và transition giữa các bước gấp.

# PHẦN 2: CẤU TRÚC THƯ MỤC ĐỀ XUẤT

Cấu trúc dưới đây áp dụng Feature-First có biến thể: mỗi màn hình là 1 thư mục riêng, chia sẻ Models/Services/Providers ở level cao hơn.

| Đường dẫn | Mục đích |
| --- | --- |
| lib/ | Root Flutter source |
| main.dart | Entry point, ProviderScope, MaterialApp router |
| app/ | App-level config |
| theme.dart | Dark theme, màu Amber/Teal, TextTheme |
| router.dart | GoRouter / named routes tới 12 màn hình |
| constants.dart | XP per fold, streak rules, key names |
| models/ | Pure Dart data classes (không có logic) |
| user_model.dart | id, email, displayName, isPremium, xp, level, streak |
| origami_model.dart | id, name, nameJP, difficulty, type (step/module), isFree |
| collection_model.dart | id, title, coverUrl, models[], price, isUnlocked |
| fold_step.dart | stepIndex, imageUrl, instructionVi, vocabList[] |
| vocabulary.dart | kanji, romaji, meaningVi, needsReview, savedAt |
| user_progress.dart | totalXP, level, streak, lastFoldDate, unlockedBadges |
| services/ | Business logic / data access layer |
| auth_service.dart | Firebase Auth: signIn, register, signOut, currentUser |
| origami_service.dart | Firestore: getCollections, getModel, getSteps |
| vocab_service.dart | SQLite: saveWord, getWords, markReviewed, getReviewWords |
| progress_service.dart | SQLite: addXP, updateStreak, levelUp, getBadges |
| payment_service.dart | Mock: unlock collection locally, fake delay 1.5s |
| providers/ | Riverpod StateNotifier / Provider |
| auth_provider.dart | authStateChanges stream, userType (guest/free/premium) |
| collection_provider.dart | collectionsProvider, selectedCollectionProvider |
| fold_session_provider.dart | currentStep, sessionProgress, vocabSaved list |
| vocab_provider.dart | vocabListProvider, filterProvider (all/learned/review) |
| progress_provider.dart | xpProvider, levelProvider, streakProvider, badgesProvider |
| screens/ | 12 màn hình, mỗi file = 1 StatelessWidget hoặc ConsumerWidget |
| s01_onboarding/ | onboarding_screen.dart + page widgets |
| s02_auth/ | auth_screen.dart (tab Login/Register) |
| s03_home/ | home_screen.dart + collection_card.dart |
| s04_profile/ | profile_screen.dart + roadmap_widget.dart |
| s05_word_vault/ | word_vault_screen.dart + vocab_tile.dart |
| s06_collection_detail/ | collection_detail_screen.dart |
| s07_model_detail/ | model_detail_screen.dart + paper_color_picker.dart |
| s08_payment/ | payment_bottom_sheet.dart |
| s09_fold_step/ | fold_step_screen.dart + vocab_tooltip.dart |
| s10_fold_module/ | fold_module_screen.dart |
| s11_assembly/ | assembly_screen.dart |
| s12_complete/ | complete_screen.dart + quiz_card.dart |
| widgets/ | Shared components dùng >= 2 màn hình |
| lock_overlay.dart | Overlay 🔒 cho mẫu bị khóa |
| xp_progress_bar.dart | Thanh XP animate |
| difficulty_stars.dart | Widget ⭐ độ khó 1-5 |
| japanese_tooltip.dart | Popup từ JP: kanji + romaji + nghĩa + nút lưu |
| data/ | Mock/Seed data JSON (dùng lúc offline/dev) |
| seed_collections.json | 3 bộ sưu tập: Chim, Phương tiện, Hoa |
| seed_models.json | ~12 mẫu gấp với steps mẫu |
| seed_vocabulary.json | 30 từ JP mẫu: kanji, romaji, nghĩa |
| utils/ | Pure functions không có state |
| sm2_algorithm.dart | SM-2 spaced repetition: tính interval + nextReview |
| xp_calculator.dart | tính levelUp threshold, badge conditions |
| assets/ | Flutter assets |
| images/ | Ảnh mẫu gấp, cover bộ sưu tập |
| gifs/ | GIF hướng dẫn nếp gấp |
| audio/ | Phát âm từ JP (.mp3) |

💡 Không tạo thư mục helpers/ hay utils/ quá rộng. Mỗi utility file chỉ chứa 1 nhóm chức năng (SM-2 algorithm riêng, XP calculator riêng).

# PHẦN 3: PHÂN CHIA MODEL · SERVICE · PROVIDER

## 3.1  Models — Pure Data Classes

Tất cả models là immutable Dart class với fromJson / toJson. Không chứa logic nghiệp vụ.

### UserModel

- Trường: id, email, displayName, photoUrl, isPremium, createdAt

- fromJson: dùng khi parse Firestore document trả về

- Không lưu password — Firebase Auth quản lý

### OrigamiModel

- Trường: id, collectionId, nameVi, nameJP, difficulty (int 1-5), type ('step' | 'module'), isFree, thumbnailUrl, estimatedMinutes, stepCount

- type quyết định app điều hướng sang S09 hay S10 từ S07

### FoldStep

- Trường: stepIndex, imageUrl, gifUrl (nullable), instructionVi, vocabList (List<VocabRef>)

- VocabRef: kanji, romaji — chỉ là reference pointer, chi tiết lưu trong Vocabulary

### Vocabulary

- Trường: id, kanji, romaji, meaningVi, audioUrl, needsReview, interval (SM-2), easeFactor, nextReviewDate, savedAt

- Bảng này lưu SQLite phía local, không sync Firestore

### UserProgress

- Trường: userId, totalXP, level, streak, lastFoldDate, unlockedCollectionIds (List<String>), badgeIds (List<String>)

- Cũng lưu SQLite local — cập nhật mỗi khi hoàn thành S12

## 3.2  Services — Business Logic & Data Access

### AuthService

- signInWithEmail(email, password) → UserCredential

- signInWithGoogle() → UserCredential

- register(email, password, displayName) → UserCredential

- signOut() → void

- get currentUser → User? (Firebase Auth user)

- get isGuest → bool (check SharedPreferences)

### OrigamiService

- getCollections() → Future<List<CollectionModel>>

- getModelsInCollection(collectionId) → Future<List<OrigamiModel>>

- getFoldSteps(modelId) → Future<List<FoldStep>>

- Offline fallback: nếu Firestore lỗi → đọc từ assets/data/seed_models.json

### VocabService

- saveWord(Vocabulary vocab, String userId) → Future<void>

- getWords(userId, {FilterType filter}) → Future<List<Vocabulary>>

- markReviewed(int id, bool correct) → Future<void> — chạy SM-2 cập nhật interval

- getReviewWords(userId) → Future<List<Vocabulary>> — lọc needsReview=1

- Dùng sqflite, database path lấy từ path_provider

### ProgressService

- addXP(String userId, int amount) → Future<UserProgress>

- updateStreak(String userId) → Future<void> — so sánh lastFoldDate với hôm nay

- getProgress(String userId) → Future<UserProgress>

- unlockCollection(String userId, String collectionId) → Future<void>

- awardBadge(String userId, String badgeId) → Future<void>

### PaymentService

- purchaseCollection(String userId, String collectionId) → Future<bool>

- Giả lập: await Future.delayed(Duration(milliseconds: 1500))

- Gọi ProgressService.unlockCollection() → return true

## 3.3  Providers — Riverpod State Management

Dùng Riverpod 2.x với ConsumerWidget và @riverpod annotation (nếu dùng code gen) hoặc StateNotifierProvider thủ công.

### authProvider

- authStateChangesProvider: StreamProvider theo dõi Firebase auth stream

- userTypeProvider: Provider<UserType> — trả về UserType.guest / .free / .premium

- userTypeProvider đọc từ authStateChangesProvider + kiểm tra Firestore field isPremium

### collectionProvider

- collectionsProvider: FutureProvider<List<CollectionModel>> — gọi OrigamiService.getCollections()

- selectedCollectionProvider: StateProvider<String?> — lưu collectionId đang xem

- modelsInCollectionProvider(collectionId): FutureProvider<List<OrigamiModel>>

### foldSessionProvider

- FoldSessionNotifier extends StateNotifier<FoldSessionState>

- FoldSessionState: { currentStep, totalSteps, completedSteps, savedVocabs, selectedPaperColor }

- Methods: nextStep(), prevStep(), confirmFold(), saveVocab(VocabRef), reset()

- Khi currentStep == totalSteps: tự động trigger điều hướng S12

### vocabProvider

- vocabListProvider(userId): FutureProvider dùng VocabService.getWords()

- vocabFilterProvider: StateProvider<FilterType> — all / learned / review

- filteredVocabProvider: Provider<List<Vocabulary>> — combine 2 provider trên

### progressProvider

- userProgressProvider(userId): FutureProvider<UserProgress>

- xpProvider: Provider<int> — derived từ userProgressProvider

- streakProvider: Provider<int>

- Sau khi addXP() thành công: gọi ref.invalidate(userProgressProvider) để refresh

# PHẦN 4: KẾ HOẠCH MOCK DATA & SEED DATA

## 4.1  Tổng quan số lượng dữ liệu mẫu

| Entity | Số lượng mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Collection | 3 bộ | Loài chim 🐦 / Phương tiện 🚗 / Hoa 🌸 |
| OrigamiModel (Free) | 4 mẫu | Con hạc (Guest OK), Thuyền, Hoa sen, Máy bay – type=step 🎯 |
| OrigamiModel (Premium – 🎯) | 4 mẫu | Rồng, Bướm, Cá chép, Hoa đào – 5–12 bước |
| OrigamiModel (Premium – 🧩) | 4 mẫu | Bóng Kusudama, Sao 12 cánh, Khủng long, Lâu đài – 3–5 module |
| FoldStep per model | 5–12 bước | Mỗi bước: imageUrl placeholder + instructionVi + 1–2 từ JP |
| Vocabulary | 30 từ | Phủ 20 thuật ngữ gấp JP + 10 từ miêu tả hình học |
| Quiz Question | 20 câu | 4-choice multiple choice, correct answer index, 4 distractors |
| UserProgress (demo) | 1 record | Demo account: Lv.8, 1240 XP, streak 14 ngày, 3 badges |

## 4.2  Cấu trúc Database (Firestore + SQLite)

| Database | Collection / Bảng | Trường chính |
| --- | --- | --- |
| Firestore | collections | id, title, coverUrl, price, models[] |
| Firestore | models | id, collectionId, nameVi, nameJP, difficulty (1-5), type (step¦module), isFree |
| Firestore | fold_steps | modelId, stepIndex, imageUrl, instructionVi, vocabList[] |
| SQLite | saved_vocabulary | id, userId, kanji, romaji, meaningVi, needsReview (0/1), interval, savedAt |
| SQLite | user_progress | userId, totalXP, level, streak, lastFoldDate, unlockedCollections (JSON) |
| SQLite | session_progress | sessionId, modelId, currentStep, completedSteps, startedAt |

## 4.3  Chiến lược Seed Data

### Bước 1 — JSON Seed Files (assets/data/)

- Tạo 3 file JSON: seed_collections.json, seed_models.json, seed_vocabulary.json

- Cấu trúc JSON khớp hoàn toàn với fromJson() của các Model class

- Được đọc bởi OrigamiService như là offline fallback (không cần mạng)

### Bước 2 — Firestore Seed (dùng script Node.js hoặc Firebase Console)

- Upload seed_collections.json và seed_models.json lên Firestore

- Dùng Firebase Console → Import JSON hoặc viết script admin SDK

- Mỗi FoldStep là sub-collection: models/{modelId}/steps/{stepIndex}

### Bước 3 — SQLite khởi tạo khi app chạy lần đầu

- Database helper tạo schema trong onCreate callback của openDatabase()

- Không cần pre-populate — SQLite chỉ có dữ liệu người dùng tạo ra (vocab đã lưu, progress)

- Demo account: thêm 1 record vào user_progress và 10 saved_vocabulary để màn S04 và S05 không trống

### Bước 4 — Demo Account Setup

- Tạo 1 Firebase Auth account: demo@origamileam.app / Demo@1234

- Firestore document cho user này: isPremium=true, unlockedCollections=['all']

- SQLite seed: totalXP=1240, level=8, streak=14, 3 badgeIds

💡 Demo account giúp báo cáo demo được toàn bộ tính năng Premium mà không cần thực sự mua.

## 4.4  Ví dụ Seed JSON mẫu

### seed_collections.json (trích)

[

{ "id": "col_birds", "title": "Loài chim", "titleJP": "鳥",

"coverUrl": "assets/images/birds_cover.jpg",

"price": 29000, "emoji": "🐦" },

]

### seed_vocabulary.json (trích — 30 từ JP)

{ "kanji": "山折り", "romaji": "Yamaori",

"meaningVi": "Nếp gấp lên (nếp núi)",

"audioUrl": "assets/audio/yamaori.mp3", "interval": 1 }

# PHẦN 5: DEPENDENCIES PUBSPEC.YAML

| Package | Phiên bản | Dùng cho |
| --- | --- | --- |
| firebase_core | ^3.x | Khởi tạo Firebase |
| firebase_auth | ^5.x | Email/Password + Google Sign-In |
| cloud_firestore | ^5.x | Lấy dữ liệu Collections, Models, Steps |
| google_sign_in | ^6.x | OAuth Google |
| sqflite | ^2.x | Local DB cho Vocabulary + Progress |
| path_provider | ^2.x | Tìm đường dẫn DB SQLite |
| flutter_riverpod | ^2.x | State management (thay Provider) |
| go_router | ^14.x | Declarative routing 12 màn hình |
| audioplayers | ^6.x | Phát âm từ JP (.mp3) |
| cached_network_image | ^3.x | Cache ảnh GIF hướng dẫn |
| shared_preferences | ^2.x | isFirstTime, selectedPaperColor |
| lottie | ^3.x | Animation pháo hoa S12, checkmark S08 |

💡 Tất cả phiên bản trên là stable tính đến giữa 2025. Chạy flutter pub upgrade sau khi thêm để lấy phiên bản mới nhất compatible.

# PHẦN 6: CHECKLIST BÀO VỆ BÁO CÁO

Kiểm tra các điểm sau trước khi demo báo cáo PRM393:

- Luồng Guest: App chạy không cần đăng nhập, chỉ xem Con hạc được gấp.

- Luồng Free: Đăng ký email, gấp được tất cả mẫu Free, không vào được mẫu Premium.

- Luồng Premium (Demo Account): Đăng nhập demo@origamilearn.app → mở khóa toàn bộ.

- Lưu từ vựng: Tap từ JP gạch chân trong S09 → tooltip hiện → bấm ⭐ → qua S05 thấy từ mới.

- XP + Streak: Hoàn thành S12 → S04 cập nhật XP bar tức thì (không cần reload).

- Mock Payment: Bấm 🔒 → S08 hiện → xác nhận → loading 1.5s → collection mở khóa.

- Quiz: S12 hiện đúng từ đã gặp trong session vừa gấp.

- Word Vault Review: S05 → Ôn tập nhanh → S12 chạy với từ needs_review.

ORIGAMILearn Implementation Plan · PRM393 · FPT University